Chojnice, dnia 8 czerwca 2022 r.

KM.271.15.2022

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ**kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł na:

**„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”**

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. – art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

**ROBOTY BUDOWLANE**/~~DOSTAWY/USŁUGI~~

ZAMAWIAJCY:

**Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie,**

**tel. 058 397 18 00**

Adres strony internetowej zamawiającego:[**www.miastochojnice.pl**](http://www.miastochojnice.pl)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. **Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania o treści: **„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach   
2022-2023”.**

1. Powyższe roboty realizowane będą na drogach gminnych i powiatowych w Chojnicach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Chojnice.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy dla uzupełnienia i naprawy jezdni, chodników i placów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** |
| **1.** | **Roboty rozbiórkowe** |
| 1.1. | Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową |
| 1.2. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z podbudową |
| 1.3. | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm wraz z podbudową |
| 1.4. | Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej i kamiennej nieregularnej wraz z podbudową |
| 1.5. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podbudową |
| 1.6. | Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z podbudową |
| **2.** | **Wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego)** |
| 2.1. | Nawierzchnia z kostki klinkierowej o grubości 6 lub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |
| 2.2. | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem |
| 2.3. | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych wraz z podbudową |
| 2.4. | Nawierzchnia z kostki granitowej i kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem |
| **3.** | **Ustawienie bocznych ograniczeń nawierzchni (materiał Zamawiającego)** |
| 3.1. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z oporem |
| 3.2. | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |
| **4.** | **Transport materiałów do 10km wraz z załadunkiem i rozładunkiem** |
| 4.1. | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym w granicach administracyjnych miasta Chojnice |

1. Zakres i ilość poszczególnych rodzajów remontów będzie określona na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb, każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego (wezwania telefonicznie lub pocztą elektroniczną) oraz w oparciu o poczynione uzgodnienia. Remont traktowany jako awaryjne usunięcie zagrożeń w nawierzchni jezdni, chodników, placów powinien zostać przeprowadzony w czasie 24 godzin od otrzymania zlecenia. Oznakowanie miejsca awarii Wykonawca dokona natychmiast po otrzymaniu zlecenia.

W sprawach bieżących termin realizacji zadania określi Zamawiający każdorazowo dla zleconej roboty.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do realizacji zadania. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do zabezpieczenia   
i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty   
z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

1. Odbiór wykonanych robót nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego telefonicznego bądź pisemnego (pocztą, faksem, mailem) zgłoszenia Wykonawcy.
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia od otrzymania Zlecenia do podpisania protokołu odbioru.
4. W cenach jednostkowych należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie koszty związane   
   z wykonaniem zamówienia. Koszt prac związanych z uporządkowaniem i oznakowaniem terenu wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia. Płatność nastąpi na podstawie zestawienia robót zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zestawienie robót sporządza Wykonawca. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonaną robotę.
5. Prace będą wykonywane do dnia **31.05.2023r.** lub do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta. Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania wartości szacunkowej w całości.
6. **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA**

Termin obowiązywania umowy do**: 31.05.2023 r.** lub do czasu wyczerpania zakresu finansowego umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

1. **USTALENIA DODATKOWE**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
3. przekroczenia terminu określonego mowa w § 1 ust. 4 i ust. 5 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, liczoną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia realizacji włącznie;
4. przekroczenia terminu określonego w § 3 ust. 3 umowy, w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu na usunięcie wad do dnia realizacji włącznie,
5. w przypadku przyjęcia zgłoszenia i nieprzystąpienia do realizacji zadania w terminie odkreślonym w §1 ust. 4 i ust. 5 umowy - w wysokości 1000,00 zł netto za każdy przypadek,
6. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w wysokości   
   10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy;
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 dni liczonych od otrzymania przez Wykonawcę właściwej noty obciążeniowej.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających   
    z niniejszej umowy.
11. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokości.
12. **KRYTERIUM OCENY OFERT**

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

1. **CENA – (100%) w tym:**

Wszystkie ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 1 tj. formularzu ofertowym zostaną zsumowane i obliczone wg wzoru

CN

**KC = -----------------------------------** x 100

COB

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski   
w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia **15.06.2022 r. do godz. 09:00** z opisem:

**OFERTA NA: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert również drogą elektroniczną na adres: [m.reszczynska@miastochojnice.pl](mailto:m.reszczynska@miastochojnice.pl) do dnia **15.06.2022r. do godz. 09:00** w tytule wpisując:

**OFERTA NA: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”**

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy